Оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки

на 2020-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Задача 1  «Сохранение и поддержание в целостности природных систем на территории городского округа город Кулебаки»:

М=9      Мв =7           К1пп = 0,778

1.2. Задача 2 «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающей среды на территории городского округа город Кулебаки»:

М=11        Мв= 10         К1пп =0,909

1.3. Задача 3 «Охрана и развитие системы озелененных территорий городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов»:

М=5        Мв=5          К1пп = 1,0

1.4. Задача 7 «Формирование ответственного отношения к окружающей среде и повышения уровня экологической культуры населения городского округа город Кулебаки»

М=4        Мв=4          К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Задача 1 :

Зф =20682,7         Зп = 20948,7              К2пп =0,987

2.2. Задача 2:

Зф = 10941,3         Зп =13299,9               К2пп = 0,823

2.3. Задача 3:

Зф=1289,7            Зп = 1465,2                К2пп = 0,880

2.4. Задача 4:

Зф = 35,8              Зп =40,0                  К2пп = 0,895

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Задача 1 :

ЗИ факт = 45,5               ЗИ план = 45,5                  Ипп  = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = 1,0/ 1 = 1,0

3.2. Задача 2:

ЗИ факт =100               ЗИ план = 100              Ипп  = 1,0

К4пп = 1,0/1 = 1,0

3.3. Задача 3:

ЗИ факт =0,37              ЗИ план = 0,37             Ипп  = 1,0

К4пп =1,0/ 1 =1,0

3.4. Задача 4:

ЗИ факт =6,25               ЗИ план = 6,25              Ипп  = 1,0

К4пп =1,0/1 = 1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (задачи)

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Задача 1:

К1пп= 0,778        К2пп= 0,987              К4пп= 1,0

Rпп =0,778х0,2 + 0,987х 0,3 + 1,0 х 0,5 = 0,952     -Высокая

4.2. Задача 2:

К1пп = 0,909        К2пп =0,823                К4пп= 1,0

Rпп =0,909х0,2 + 0,823 х 0,3 + 1,0 х 0,5 = 0,929        -Высокая

4.3. Задача 3:

К1пп = 1,0        К2пп = 0,880                К4пп = 1,0

Rпп =1,0х0,2 + 0,880 х 0,3 + 1,0 х 0,5 = 0,964               -Высокая

4.4. Задача 4:

К1пп = 1,0        К2пп = 0,895                К4пп = 1,0

Rпп =1,0 х 0,2 + 0,895 х 0,3 +1,0 х 0,5 = 0,969               -Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП =  (1,0+1,0+1,0+1,0) / 4 = 1,0

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 1,0

vj1 = 0,628   vj2 =0,332    vj3=0,039   vj4=0,001

RМП=0,5х1,0+0,5(0,952х0,628+0,929х0,332+0,964х0,039+0,969х0,001)=0,5+0,5(0,598+0,308+0,038+0,001)=0,973

RМП= 0,973           RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы     «Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки  на 2020-2025 годы»  по итогам реализации за 2020 год    признается высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова